# 软件工程 SKILL 驱动开发实践总结（Trae）

项目：语音转文字事务记录工作台（React+Ant Design / Express+TypeScript / PostgreSQL）

依据材料：promtHistory20260629.md（项目对话过程记录）

生成日期：2026-07-01

# 一、开发过程及成果（约按时间线回顾）

## 1. 从需求到基线：先把“要做什么”说清楚

本项目的起点是“开发一个语音转文字的事务记录网页，支持用户管理”。在实际推进时，我把它拆成三个层次：核心业务（事务记录）、组织与权限（用户/角色/权限）、外部能力（语音转写与第三方登录）。

开发策略上优先固化需求基线：在每次新增约束时（例如日历界面、微信扫码登录、PostgreSQL 持久化、Express+TypeScript 后端、React+Ant Design 前端），都先把口径写进基线，再动代码。这样做的好处是：一方面减少“写完才发现范围变了”的返工；另一方面也便于回溯每个功能为什么存在、验收标准是什么。

在 GitHub 登录/绑定这块，也经历了典型的“业务含义澄清”：绑定与登录看起来都是“拿到 GitHub 用户信息”，但后半段完全不同。绑定是登记第三方账号与本系统用户的映射关系；登录是用第三方账号反查系统用户并签发会话 token。对齐这一点后，才有了后续 oauth_identities 的通用表设计。

## 2. 第一阶段：用可运行 MVP 验证交互与主流程

早期实现先以“能跑起来”为目标：把事务新增/编辑/删除、基础登录与会话、用户与角色管理等做成一个前端原型，快速验证信息架构与交互形态是否合理。此阶段强调反馈闭环：每次点击路径是否通、表单是否可用、数据是否能回显、错误是否可理解。

在语音转文字方面，采取“后端代理对接外部 funASR 服务”的思路：前端只负责上传与展示；后端负责调用外部服务、处理结果并回填事务正文。这样能避免浏览器端引入大型模型依赖，也为未来接入鉴权、限流与审计留下空间。

## 3. 第二阶段：全面升级为全栈项目（React+Antd / Express+TS / PostgreSQL）

当需求明确要求 PostgreSQL 持久化与 Express+TypeScript 后端后，项目从“前端本地存储原型”进入“前后端分离但同仓库协作”的工程化阶段。此阶段最关键的成果是：核心业务数据（用户、角色、用户角色、事务、系统配置、第三方绑定信息）全部落到 PostgreSQL，并通过后端 API 统一读写。

前端方面，用 Ant Design 统一了布局与组件体系，形成工作台式界面：侧边栏菜单（事务、日历、用户、角色、设置、账号管理等）+ 内容区视图切换。日历视图支持按月、按周、按三日、按日查看，并提供从日历快速创建/查看事务的路径，从“列表管理”扩展为“时间管理”。

后端方面，采用 Express + TypeScript 并逐步完成分层：把应用装配、中间件、路由、业务服务、数据库访问与通用工具函数拆开，让 index.ts 回归“启动入口”。同时把易错配置（端口、前端回跳地址、数据库连接、第三方 OAuth 回调地址等）收敛到 .env，通过 config.ts 统一读取。

数据库方面，形成“schema/seed/ops”脚本体系：schema 用于建表与约束；seed 用于初始化基础数据（角色、用户、权限等）；ops 用于记录常用插入与查询脚本，便于验证与排错。针对第三方绑定需求，引入 oauth_identities 作为通用身份映射表，满足未来扩展更多 OAuth2 提供方的演进方向。

## 4. 第三阶段：联调与问题收敛（调试/测试/运维）

在联调阶段，出现过多类典型问题：端口冲突（本机已有服务占用）、多版本 PostgreSQL 并存导致连错库（5432/5433）、Vite 端口漂移（5174/5175）、CORS 与代理配置不一致、旧进程未停止导致“代码已改但运行态仍旧”引发 404/提示文案不一致等。

这些问题的共同点是：并非业务逻辑写错，而是运行环境与预期不一致。解决思路也逐渐稳定为：先做可证伪验证（端口监听、健康检查、直连与代理对照、查看启动日志确认当前读取的 .env），再决定是否改代码。

测试与文档作为收敛手段：后端使用 Node 内置 test runner 增加 API 自动化测试，覆盖健康检查、登录、CRUD、权限校验、第三方绑定/解绑等；同时输出 Excel 版 API 调用说明，减少前后端对接口细节的反复确认成本。

## 5. 当前主要成果清单（可验收的交付物）

（1）可运行的全栈应用：前端 React+Antd 工作台，后端 Express+TS API，数据库 PostgreSQL。

（2）事务管理能力：事务 CRUD、搜索筛选、状态与优先级、最近事务、仪表盘统计等。

（3）日历视图：按月/周/三日/日查看事务排期，并可从日历入口创建与查看。

（4）用户与角色管理：用户增删改查、禁用/逻辑删除、角色自定义、权限配置与校验。

（5）语音转文字入口：上传音频并调用 funASR，转写结果回填事务。

（6）账号管理：提供微信与 GitHub 的绑定/解绑入口；第三方绑定信息通过 oauth_identities（或 users.wechat_open_id）记录在数据库。

（7）工程化资产：数据库脚本目录、后端 API 自动化测试、API Excel 文档、一键初始化与启动脚本（按对话过程演进）。

（8）配置治理：.env/.env.example 收敛关键变量，并在启动日志中输出关键目标信息（例如数据库端口），降低“连错库”“回跳端口错误”等隐性风险。

# 二、使用软件工程 SKILL 的体会（优缺点与反思）

本次作业要求在 Trae 中使用“别人已经准备好的 SKILL（13 个 SKILL 不要求全部用）”完成一个完整项目。这个过程更像是把团队协作中的角色与流程显性化：每个 SKILL 都对应一种工作视角与产出物，强迫开发过程从“写代码”扩展为“需求—设计—实现—验证—交付”的闭环。

本仓库的 13 个 SKILL 位于 .trae/skills，分别是：需求管家、任务规划、技术方案、交互设计、前端开发、后端开发、数据库设计、测试用例、api文档、bug修复、部署运维、全栈协调、生成图表。

## 1. 优点：让“过程可控、产出可追溯”

（1）目标清晰：需求管家将“我要什么”写清楚，避免开发过程中不断漂移导致做成了另一个系统。尤其是在新增日历、微信、GitHub、网关等需求时，先锁定口径再动代码能显著减少返工。

（2）决策前置：技术方案阶段把关键分歧先讲明白，例如 OAuth2 与 OIDC 的概念纠偏、绑定与登录的分叉点、WebAuthn 对安全上下文的约束等。很多问题在设计阶段就能避免在联调时“推倒重来”。

（3）分工语义一致：前端开发/后端开发/数据库设计/测试用例/api文档/部署运维等 SKILL 让讨论天然聚焦。比如“后端 404”到底是路由没实现、还是旧进程没停、还是代理配置错了，就能分别落在 bug修复 与 部署运维 的检查清单里。

（4）验证闭环：测试用例与 api文档在项目里不是“最后才补的材料”，而是让联调可重复、可对照、可回归。尤其是接口增量迭代时，自动化测试能快速发现回归；Excel 文档能减少前端对接口细节的猜测。

## 2. 缺点与成本：流程不是免费的

（1）上下文切换成本：角色化的好处是聚焦，但现实问题往往跨边界。例如 CORS/502/端口冲突是运维问题、同时会表现为前端报错；第三方回调失败既可能是后端逻辑，也可能是 .env 或第三方平台后台配置。过度割裂会导致来回切换。

（2）环境依赖高：只要运行环境不一致，过程再规范也会失败。本次出现的典型例子是“旧进程仍在跑导致路由 404”“本机多个 PG 版本并存导致看库不一致”“Vite 端口漂移导致 CORS 失配”等。说明规范体系必须覆盖运行与部署层面的自检。

（3）维护成本：文档、脚本、示例配置、测试、API Excel 都需要随着代码变化持续维护，否则会变成新的误导源。这个成本在项目规模扩大时会更明显，因此需要机制（质量闸门）来强制同步更新。

## 3. 个人体会：最重要的是“证据驱动”与“配置收敛”

（1）证据驱动：遇到 404/500/CORS/502，优先用健康检查、端口监听、直连对照、查看实际响应体来证伪假设，而不是先改业务代码。这样能避免“改了一堆，其实只是没重启/连错端口”。

（2）配置收敛：把端口、回跳地址、数据库连接、OAuth 回调等全部写到 .env，并在启动时打印关键值，相当于给系统加了一层“自解释能力”。很多联调问题其实是“系统不知道自己当前在连哪里”。

（3）从可运行到可维护：前期能跑很重要，但当需求开始扩展（账号绑定、网关、指纹等），代码组织必须跟上。前端拆分 AppShell、后端拆分 index.ts 都是把“可运行”升级成“可持续迭代”的必要步骤。

# 三、如果要规范软件开发过程并构建自己的体系：设想

结合本次实践，我设想的体系目标是：用尽可能少的强制规则，换取尽可能高的可重复交付能力。核心不是写一份大而全的流程，而是建立“最小闭环 + 质量闸门 + 可观测性”。

## 1. 最小闭环：从需求到交付的最短路径

（1）需求阶段：必须有需求基线与验收标准。每个需求至少包含：用户故事、范围边界、验收用例、非功能约束（安全/性能/兼容性）。

（2）设计阶段：必须有关键决策记录（ADR）。例如：为何使用 oauth_identities 作为第三方绑定的统一表；为何绑定与登录共享 callback 但分叉后半段；为何 WebAuthn 在局域网 IP 下需要 https；这些决策应可追溯。

（3）实现阶段：按分层与契约协作。后端建议 route/controller/service/repository 分层，数据库 schema 与迁移脚本版本化；前端按 view/component/hook/utils 拆分，接口调用统一封装。

（4）验证阶段：必须有可重复验证路径。接口至少有集成测试；核心 UI 至少有冒烟测试流程；关键风险点（登录、权限、数据一致性）必须可回归。

（5）交付阶段：必须有一键启动与配置模板。包括：.env.example、初始化 SQL、启动脚本、健康检查、关键日志位置说明。

## 2. 质量闸门：用机制对抗遗忘

（1）提交/合并闸门：build 与 test 必须通过；涉及配置变更必须同步更新 .env.example；涉及数据库变更必须同步更新 schema/migrations；涉及接口变更必须同步更新 API 文档或 OpenAPI。

（2）发布闸门：必须能从空环境一键启动（含 DB 初始化/迁移），并通过健康检查与核心用例。

（3）安全闸门：禁止把 client secret、数据库密码等敏感信息提交到仓库；对外服务必须有最小权限、输入校验与日志脱敏策略。

## 3. 可观测性：让系统“自己告诉你哪里不对”

（1）启动日志必须打印关键目标：例如数据库主机与端口、对外回调地址、当前运行模式（dev/prod/mock）。

（2）统一错误模型：后端错误返回统一结构（code/message/details），前端把错误提示与可操作建议展示给用户。

（3）联调工具链：保留健康检查、调试事件上报、API 文档与测试用例，形成“从现象到定位”的快速通道。

# 四、关于其它 Claw/方法（superpowers、grill-me + Trellis 等）的应用设想

题目允许使用其他 Claw/方法完成同类目标，本质是：用工具把工程过程“产品化”。我的设想是把它们视为“加速器”而不是“替代工程规范”。

（1）superpowers：用于生成重复劳动与样板代码，例如 CRUD 路由、DTO 校验、前端表单与表格模板、分页查询、权限校验骨架等，让第一版更快可用。但生成之后必须进入同样的质量闸门（测试、文档、配置收敛）。

（2）Trellis（任务树/依赖图）：把需求拆成可验证的任务节点，并显式标注依赖关系。例如“先完成 schema 与迁移→再完成 API→再完成 UI→再完成测试与文档”。这能减少并行开发时的阻塞与重复劳动。

（3）grill-me：用于方案评审的问答清单化。尤其适合第三方登录与网关这类高风险模块，通过标准问题（CSRF/回调合法性/SSRF/日志脱敏/回滚策略/监控指标）保证方案完整性。

（4）落地标准：不管用 Trae 还是其他工具，最终都应能展示“规范应用软件工程理念开发完整项目”：需求可追溯、设计有依据、实现可维护、验证可重复、交付可一键运行。

# 附：本次实践中对应使用到的 SKILL 典型场景举例

需求管家：新增日历/微信/GitHub/网关等需求时先固化验收口径与边界。

任务规划：把“全栈重构、数据库持久化、账号绑定、测试与文档”拆成阶段性里程碑。

技术方案：纠正 OAuth2 与 OIDC/SSO 的概念；明确“绑定 vs 登录”的同回调分叉策略。

交互设计：工作台布局、日历多模式切换、账号管理绑定/解绑交互。

前端开发：React+Antd 视图拆分、AppShell 体积治理、接口封装与代理/网关调用编排。

后端开发：Express+TS 分层、路由拆分、会话鉴权、第三方回调处理。

数据库设计：schema/seed/ops 脚本化、oauth_identities 通用绑定表、唯一约束与外键。

测试用例：Node test runner 覆盖关键 API 路径并用于回归验证。

api文档：Excel 形式的调用方法、鉴权说明与示例，降低联调沟通成本。

bug修复：对 404/500/CORS/502 做证据驱动定位，优先排除旧进程/端口/代理问题。

部署运维：处理端口占用、反向代理、Vite host/端口、环境变量生效与重启顺序。

全栈协调：统一配置收敛，避免前后端与数据库实例不一致导致的“看不到数据”。

生成图表：可扩展为仪表盘统计图、日历热力图或任务状态分布图（本次以说明为主）。