# 软件工程 SKILL 驱动开发实践总结（Trae）

项目：语音转文字事务记录工作台（React+Ant Design / Express+TypeScript / PostgreSQL）

依据材料：promtHistory20260629.md（项目对话过程记录）

生成日期：2026-07-02

# 一、开发过程及成果（约按时间线回顾）

## 1. 从需求到基线：先把“要做什么”说清楚

本项目的起点是“开发一个语音转文字的事务记录网页，支持用户管理”。在实际推进时，我把它拆成三个层次：核心业务（事务记录）、组织与权限（用户/角色/权限）、外部能力（语音转写与第三方登录）。

开发策略上优先固化需求基线：在每次新增约束时（例如日历界面、微信扫码登录、PostgreSQL 持久化、Express+TypeScript 后端、React+Ant Design 前端），都先把口径写进基线，再动代码。这样做的好处是：一方面减少“写完才发现范围变了”的返工；另一方面也便于回溯每个功能为什么存在、验收标准是什么。

在 GitHub 登录/绑定这块，也经历了典型的“业务含义澄清”：绑定与登录看起来都是“拿到 GitHub 用户信息”，但后半段完全不同。绑定是登记第三方账号与本系统用户的映射关系；登录是用第三方账号反查系统用户并签发会话 token。对齐这一点后，才有了后续 oauth_identities 的通用表设计。

另外，一个在实践中反复出现的教训是：只要进入“联调 + 多环境”阶段，问题往往不在代码，而在运行态。比如：同一个接口 404，可能是路由没写，也可能是旧进程还在跑；同一个用户“新增后数据库看不到”，可能是没写库，也可能是写进了另一个端口的 PostgreSQL 实例。这类问题如果不先做证据采集，很容易被误判成业务 bug，从而造成无效改动。

## 2. 第一阶段：用可运行 MVP 验证交互与主流程

早期实现先以“能跑起来”为目标：把事务新增/编辑/删除、基础登录与会话、用户与角色管理等做成一个前端原型，快速验证信息架构与交互形态是否合理。此阶段强调反馈闭环：每次点击路径是否通、表单是否可用、数据是否能回显、错误是否可理解。

在语音转文字方面，采取“后端代理对接外部 funASR 服务”的思路：前端只负责上传与展示；后端负责调用外部服务、处理结果并回填事务正文。这样能避免浏览器端引入大型模型依赖，也为未来接入鉴权、限流与审计留下空间。

MVP 阶段的另一个关键点是“保留演示可用性”：微信登录、GitHub 登录等第三方能力在开发期经常拿不到真实凭据，因此采用 mock 与真实模式可切换的策略，优先保证主流程可演示、可验证，再在拿到真实参数后把链路切换到真实回调。这种做法对课程作业尤其有效：既能展示完整工程链路，又不会被外部平台的资质与审核流程卡住。

## 3. 第二阶段：全面升级为全栈项目（React+Antd / Express+TS / PostgreSQL）

当需求明确要求 PostgreSQL 持久化与 Express+TypeScript 后端后，项目从“前端本地存储原型”进入“前后端分离但同仓库协作”的工程化阶段。此阶段最关键的成果是：核心业务数据（用户、角色、用户角色、事务、系统配置、第三方绑定信息）全部落到 PostgreSQL，并通过后端 API 统一读写。

前端方面，用 Ant Design 统一了布局与组件体系，形成工作台式界面：侧边栏菜单（事务、日历、用户、角色、设置、账号管理等）+ 内容区视图切换。日历视图支持按月、按周、按三日、按日查看，并提供从日历快速创建/查看事务的路径，从“列表管理”扩展为“时间管理”。

后端方面，采用 Express + TypeScript 并逐步完成分层：把应用装配、中间件、路由、业务服务、数据库访问与通用工具函数拆开，让 index.ts 回归“启动入口”。同时把易错配置（端口、前端回跳地址、数据库连接、第三方 OAuth 回调地址等）收敛到 .env，通过 config.ts 统一读取。

为了降低“单文件过大、逻辑纠缠”的维护成本，后端把 auth/account/tasks/users/roles/settings/transcriptions 等拆成独立路由文件，把 users/roles/tasks/github/wechat/passkey 等拆成服务层。拆分的关键收益是边界更清晰：路由层关注 HTTP 与鉴权，服务层关注业务与数据库读写，配置层关注环境变量与默认值。

数据库方面，形成“schema/seed/ops”脚本体系：schema 用于建表与约束；seed 用于初始化基础数据（角色、用户、权限等）；ops 用于记录常用插入与查询脚本，便于验证与排错。针对第三方绑定需求，引入 oauth_identities 作为通用身份映射表，满足未来扩展更多 OAuth2 提供方的演进方向。

## 4. 第三阶段：联调与问题收敛（调试/测试/运维）

在联调阶段，出现过多类典型问题：端口冲突（本机已有服务占用）、多版本 PostgreSQL 并存导致连错库（5432/5433）、Vite 端口漂移（5174/5175）、CORS 与代理配置不一致、旧进程未停止导致“代码已改但运行态仍旧”引发 404/提示文案不一致等。

这些问题的共同点是：并非业务逻辑写错，而是运行环境与预期不一致。解决思路也逐渐稳定为：先做可证伪验证（端口监听、健康检查、直连与代理对照、查看启动日志确认当前读取的 .env），再决定是否改代码。

测试与文档作为收敛手段：后端使用 Node 内置 test runner 增加 API 自动化测试，覆盖健康检查、登录、CRUD、权限校验、第三方绑定/解绑等；同时输出 Excel 版 API 调用说明，减少前后端对接口细节的反复确认成本。

此外，为了把“前端只调用一个入口”的诉求工程化，曾引入 apiGateWay 作为中间层：前端统一 POST /apiGateWay（携带 path/method/payload/header/query），网关转发到后端。它的价值在于集中处理鉴权头与错误透传，并为后续扩展限流、审计或多后端路由预留位置。实践中也暴露了一个常见坑：代理规则匹配顺序不当会导致 /apiGateWay 被误转发，需要在 proxy 配置中保证优先级。

## 5. 当前主要成果清单（可验收的交付物）

（1）可运行的全栈应用：前端 React+Antd 工作台，后端 Express+TS API，数据库 PostgreSQL。

（2）事务管理能力：事务 CRUD、搜索筛选、状态与优先级、最近事务、仪表盘统计等。

（3）日历视图：按月/周/三日/日查看事务排期，并可从日历入口创建与查看。

（4）用户与角色管理：用户增删改查、禁用/逻辑删除、角色自定义、权限配置与校验。

（5）语音转文字入口：上传音频并调用 funASR，转写结果回填事务。

（6）账号管理：提供微信与 GitHub 的绑定/解绑入口；第三方绑定信息通过 oauth_identities（或 users.wechat_open_id）记录在数据库。

（7）工程化资产：数据库脚本目录、后端 API 自动化测试、API Excel 文档、一键初始化与启动脚本（按对话过程演进）。

（8）配置治理：.env/.env.example 收敛关键变量，并在启动日志中输出关键目标信息（例如数据库端口），降低“连错库”“回跳端口错误”等隐性风险。

（9）问题排查套路沉淀：对于“看起来像代码 bug”的问题，先验证运行态与配置（端口监听、进程是否旧版本、代理是否生效、数据库目标是否一致），再进入代码层定位；并把这些经验固化为脚本与文档，避免每次都从零开始排查。

（10）可扩展架构雏形：通过 oauth_identities 统一第三方身份映射，通过 config.ts 统一运行配置，通过 routes/services 的拆分降低耦合度，为未来接入更多 OAuth2 平台、增加移动端/网关层或替换转写服务预留空间。

（11）安全与一致性策略：第三方登录采用 OAuth2 Authorization Code Flow（而非误用 OIDC 概念），state 用于防 CSRF；绑定与登录共享“获取第三方账号 id”的前半段，后半段分别执行“写映射”和“查映射并签 token”。同时通过数据库唯一约束（provider + provider_user_id）确保一个第三方账号不会被绑定到多个系统用户，避免账户劫持与混乱。

# 二、使用软件工程 SKILL 的体会（优缺点与反思）

本次作业要求在 Trae 中使用“别人已经准备好的 SKILL（13 个 SKILL 不要求全部用）”完成一个完整项目。这个过程更像是把团队协作中的角色与流程显性化：每个 SKILL 都对应一种工作视角与产出物，强迫开发过程从“写代码”扩展为“需求—设计—实现—验证—交付”的闭环。

本仓库的 13 个 SKILL 位于 .trae/skills，分别是：需求管家、任务规划、技术方案、交互设计、前端开发、后端开发、数据库设计、测试用例、api文档、bug修复、部署运维、全栈协调、生成图表。

## 1. 优点：让“过程可控、产出可追溯”

（1）目标清晰：需求管家将“我要什么”写清楚，避免开发过程中不断漂移导致做成了另一个系统。尤其是在新增日历、微信、GitHub、网关等需求时，先锁定口径再动代码能显著减少返工。

（2）决策前置：技术方案阶段把关键分歧先讲明白，例如 OAuth2 与 OIDC 的概念纠偏、绑定与登录的分叉点、WebAuthn 对安全上下文的约束等。很多问题在设计阶段就能避免在联调时“推倒重来”。

（3）分工语义一致：前端开发/后端开发/数据库设计/测试用例/api文档/部署运维等 SKILL 让讨论天然聚焦。比如“后端 404”到底是路由没实现、还是旧进程没停、还是代理配置错了，就能分别落在 bug修复 与 部署运维 的检查清单里。

（4）验证闭环：测试用例与 api文档在项目里不是“最后才补的材料”，而是让联调可重复、可对照、可回归。尤其是接口增量迭代时，自动化测试能快速发现回归；Excel 文档能减少前端对接口细节的猜测。

## 2. 缺点与成本：流程不是免费的

（1）上下文切换成本：角色化的好处是聚焦，但现实问题往往跨边界。例如 CORS/502/端口冲突是运维问题、同时会表现为前端报错；第三方回调失败既可能是后端逻辑，也可能是 .env 或第三方平台后台配置。过度割裂会导致来回切换。

（2）环境依赖高：只要运行环境不一致，过程再规范也会失败。本次出现的典型例子是“旧进程仍在跑导致路由 404”“本机多个 PG 版本并存导致看库不一致”“Vite 端口漂移导致 CORS 失配”等。说明规范体系必须覆盖运行与部署层面的自检。

（3）维护成本：文档、脚本、示例配置、测试、API Excel 都需要随着代码变化持续维护，否则会变成新的误导源。这个成本在项目规模扩大时会更明显，因此需要机制（质量闸门）来强制同步更新。

## 3. 个人体会：最重要的是“证据驱动”与“配置收敛”

（1）证据驱动：遇到 404/500/CORS/502，优先用健康检查、端口监听、直连对照、查看实际响应体来证伪假设，而不是先改业务代码。这样能避免“改了一堆，其实只是没重启/连错端口”。

（2）配置收敛：把端口、回跳地址、数据库连接、OAuth 回调等全部写到 .env，并在启动时打印关键值，相当于给系统加了一层“自解释能力”。很多联调问题其实是“系统不知道自己当前在连哪里”。

（3）从可运行到可维护：前期能跑很重要，但当需求开始扩展（账号绑定、网关、指纹等），代码组织必须跟上。前端拆分 AppShell、后端拆分 index.ts 都是把“可运行”升级成“可持续迭代”的必要步骤。

（4）用 SKILL 当“检查清单”而不是“格式要求”：例如数据库设计不只是画 ER 图，更关键是约束与迁移策略；测试用例不只是写几条接口测试，更关键是把验收标准固化成可回归的脚本。

（5）把问题分类能提升效率：同样是登录失败，可能是前端未启动（连接拒绝）、代理规则未生效（5174/5175 混用）、CORS 失配（Origin 未放行）、后端旧进程仍在跑（路由 404）、数据库连错实例（写入与查询不一致）。明确分类后，每类问题都有固定的最快验证手段。

（6）对外部依赖要“可替换”：微信与 GitHub 这类第三方服务在开发期往往缺少真实参数，采用 mock 与真实模式可切换能让开发不断档；同时通过统一的身份映射表 oauth_identities 为未来扩展更多 OAuth2 平台提供结构化支撑。

（7）对“可维护性”要持续投资：前端的 AppShell 如果把所有视图、弹窗、表格列定义、提交逻辑都堆在一起，短期能交付但长期难演进。实践中通过拆分 view、modal、utils 与 api 封装，让代码结构更接近组件化与单一职责。后端同理，index.ts 的收缩与路由拆分，使得新功能（账号管理、第三方绑定、passkey 等）能在明确位置扩展，而不是在巨型文件里叠加条件分支。

# 三、如果要规范软件开发过程并构建自己的体系：设想

结合本次实践，我设想的体系目标是：用尽可能少的强制规则，换取尽可能高的可重复交付能力。核心不是写一份大而全的流程，而是建立“最小闭环 + 质量闸门 + 可观测性”。

## 1. 最小闭环：从需求到交付的最短路径

（1）需求阶段：必须有需求基线与验收标准。每个需求至少包含：用户故事、范围边界、验收用例、非功能约束（安全/性能/兼容性）。

（2）设计阶段：必须有关键决策记录（ADR）。例如：为何使用 oauth_identities 作为第三方绑定的统一表；为何绑定与登录共享 callback 但分叉后半段；为何 WebAuthn 在局域网 IP 下需要 https；这些决策应可追溯。

（3）实现阶段：按分层与契约协作。后端建议 route/controller/service/repository 分层，数据库 schema 与迁移脚本版本化；前端按 view/component/hook/utils 拆分，接口调用统一封装。

（4）验证阶段：必须有可重复验证路径。接口至少有集成测试；核心 UI 至少有冒烟测试流程；关键风险点（登录、权限、数据一致性）必须可回归。

（5）交付阶段：必须有一键启动与配置模板。包括：.env.example、初始化 SQL、启动脚本、健康检查、关键日志位置说明。

## 2. 质量闸门：用机制对抗遗忘

（1）提交/合并闸门：build 与 test 必须通过；涉及配置变更必须同步更新 .env.example；涉及数据库变更必须同步更新 schema/migrations；涉及接口变更必须同步更新 API 文档或 OpenAPI。

（2）发布闸门：必须能从空环境一键启动（含 DB 初始化/迁移），并通过健康检查与核心用例。

（3）安全闸门：禁止把 client secret、数据库密码等敏感信息提交到仓库；对外服务必须有最小权限、输入校验与日志脱敏策略。

（4）协作闸门：代码评审不仅看功能是否实现，还要检查“是否新增了回归风险”：是否引入了隐藏端口/硬编码回调地址、是否遗漏数据库迁移脚本、是否新增 API 却未更新文档与测试。把这些检查项固化为评审清单，能显著降低集成阶段的返工。

（5）持续集成设想：如果要进一步规范，可加入 CI 流水线（例如 GitHub Actions 或本地脚本）在每次提交自动执行 typecheck/build/test，并对产物（API 文档、数据库脚本版本号）做一致性检查。这样规范不靠“自觉”，而靠“自动化约束”。

## 3. 可观测性：让系统“自己告诉你哪里不对”

（1）启动日志必须打印关键目标：例如数据库主机与端口、对外回调地址、当前运行模式（dev/prod/mock）。

（2）统一错误模型：后端错误返回统一结构（code/message/details），前端把错误提示与可操作建议展示给用户。

（3）联调工具链：保留健康检查、调试事件上报、API 文档与测试用例，形成“从现象到定位”的快速通道。

（4）配置校验与启动失败要“早报错”：例如检测到同时存在 5432/5433 两套 PostgreSQL 时，启动时明确输出当前实际连接目标；检测到 CLIENT_URL 与前端实际端口不一致时，提示回跳可能失败；检测到 GitHub 缺少 client secret 时，直接在发起绑定/登录时返回可操作错误，而不是让用户跳转到 GitHub 之后才失败。

（5）对网关/代理类组件要提供最小健康端点：例如 apiGateWay 提供 /health 返回目标后端地址；后端提供 /api/health 返回数据库连通性；前端通过环境变量控制是否走网关，避免联调时路径混乱。

（6）对配置的“正确性”做约束：建议在启动阶段对关键环境变量做校验（如端口必须是数字、URL 必须可解析、PG 连接信息必须完整），并在检测到常见错误时给出明确提示。例如：当检测到本机同时存在 5432/5433 并且用户名密码只对其中一套生效时，打印“当前连接的是哪个端口、版本是多少”，避免出现“我明明看到了数据但接口查不到”的错觉。

# 四、面向未来迭代的规划建议（在当前架构上可直接扩展）

为了让项目不仅“能交付”，还“能持续演进”，我把后续优化建议分为三类：安全与合规、工程效率、产品体验。三类建议都尽量基于当前代码结构可直接落地，而不是推翻重写。

（1）安全与合规：完善 token 生命周期与刷新策略；对第三方回调与网关转发加强校验（限制可转发目标、防 SSRF、统一 header 白名单）；对日志与错误信息做脱敏；对账号解绑做保护。

（2）工程效率：把 API 文档升级为 OpenAPI 并从代码或路由定义自动生成；把数据库 schema 迁移纳入版本管理（migration 编号与回滚策略）；把 build/test 纳入 CI；对常见联调问题写成启动自检脚本（端口监听、数据库连通性、前后端回跳地址一致性）。

（3）产品体验：日历视图可补充拖拽排期与冲突提示；事务可支持附件与评论；转写结果可提供关键字提取；账号管理可展示已绑定的第三方账号信息并提供更清晰的异常提示与重试入口。

# 附：本次实践中对应使用到的 SKILL 典型场景举例

需求管家：新增日历/微信/GitHub/网关等需求时先固化验收口径与边界。

任务规划：把“全栈重构、数据库持久化、账号绑定、测试与文档”拆成阶段性里程碑。

技术方案：纠正 OAuth2 与 OIDC/SSO 的概念；明确“绑定 vs 登录”的同回调分叉策略。

交互设计：工作台布局、日历多模式切换、账号管理绑定/解绑交互。

前端开发：React+Antd 视图拆分、AppShell 体积治理、接口封装与代理/网关调用编排。

后端开发：Express+TS 分层、路由拆分、会话鉴权、第三方回调处理。

数据库设计：schema/seed/ops 脚本化、oauth_identities 通用绑定表、唯一约束与外键。

测试用例：Node test runner 覆盖关键 API 路径并用于回归验证。

api文档：Excel 形式的调用方法、鉴权说明与示例，降低联调沟通成本。

bug修复：对 404/500/CORS/502 做证据驱动定位，优先排除旧进程/端口/代理问题。

部署运维：处理端口占用、反向代理、Vite host/端口、环境变量生效与重启顺序。

全栈协调：统一配置收敛，避免前后端与数据库实例不一致导致的“看不到数据”。

生成图表：可扩展为仪表盘统计图、日历热力图或任务状态分布图（本次以说明为主）。